Urząd Gminy Wolanów

26-625 Wolanów, ul. Radomska 20; tel: 486186051; fax: 486187941; e-mail: gmina@wolanow.pl

Wolanów, dnia  07.05.2012 r.

Znak sprawy:  IRO. MP.271.3.2012

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

,,Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Wolanów”

(wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

§ 1

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

Gmina Wolanów

ul. Radomska 20

26 – 625 Wolanów; woj. Mazowieckie

REGON: 670224060

NIP:  948-23-91-296

tel. (048) 618-60-51, fax (048) 618-79-41

e-mail: gmina@wolanow.pl, http://www.bip.wolanow.pl

Prowadzący sprawę:

Referat do spraw inwestycji, rozwoju i ochrony środowiska   Urzędu Gminy w Wolanowie

ul. Radomska 20, 26 – 625 Radom; woj. Mazowieckie

§ 2

Tryb udzielenia zamówienia.

- Przetarg nieograniczony dla zamówienia na roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „p.z.p”.

- Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
  5 000 000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

§ 3

## Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  remont nawierzchni dróg gruntowych  na terenie Gminy Wolanów.  Wykaz dróg objętych remontem stanowi załącznik nr 9 do SIWZ

Przedmiot zamówienia:

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia:

CPV –  45.23.31.42-6 – roboty w zakresie naprawy dróg.

2.1. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału – mieszanka optymalna frakcji  0/31,5 w łącznej ilości 2575ton

2.2. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót.

Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

2.3.W ramach robót stanowiących przedmiot zamówienia należy wykonać również:

- wszelkie roboty - prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w przedmiarze robót, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej;

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (projektu umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego).

2.4. Materiały, urządzenia niezbędne do realizacji zleconych robót, w tym przewidziane w  specyfikacji technicznej i przedmiarze robót  zapewnia Wykonawca.

3. Materiały, o których mowa w pkt 2.4. powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej.

4. Odpady, śmieci powstałe w trakcie realizacji robót (rozbiórek) Wykonawca wywiezie poza teren budowy i będzie z nimi postępował zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z póź. zm.).

5. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie  z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót ustalonego w przedmiarze robót, nie więcej jednak niż do 90 % wartości każdej pozycji wycenionej w kosztorysie ofertowym. Wykonawcy  wówczas nie przysługuje prawo do żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres robót.

§ 3a

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom części, opisanego w § 3 zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego (udzielona w trybie art.6471K.c.). Zamawiający wyrazi swoje stanowisko na piśmie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.

§ 4

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie podzielił zamówienia na poszczególne części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

§ 5

Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 – p.z.p.  jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na roboty występujące w zamówieniu podstawowym do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

§ 6

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 7

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem ewentualnej dokumentacji odbiorowej.

§ 8

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3  p.z.p.

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie: budowy, przebudowy lub remontu drogi o wartości co najmniej 50.000,00 złotych

Do sporządzenia wykazu robót można wykorzystać załączony do SIWZ wzór.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.

1.3.     Dysponowania potencjałem technicznym;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.

1.4.     Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje osobą, która zapewni kierowanie robotami budowlanymi, tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego /Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami/.

Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia można wykorzystać załączone do SIWZ wzory.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.

1.5.     Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową".

Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.

§ 9

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p.

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p., oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

c). oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p., należy przedłożyć:

a)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

b)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

UWAGA: Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 9 pkt 2, lit. b) -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,,

Uwaga: Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w pkt 3 , zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4. Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 1-3

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p. – wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

c)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty – pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. Brak w ofercie ww. załącznika i jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty

5.  Wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu, tj.:

- poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancji bankowej;

- gwarancji ubezpieczeniowej lub

- poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy p.z.p. zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.

Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.

§ 10

Inne oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pod rygorem jej odrzucenia.

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń i załączników:

- kosztorys ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ oraz zgodnie z warunkami określonymi w § 16 SIWZ.

§ 10a

Informacja dla  wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty:

– pełnomocnictwo (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna), o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.

§ 11

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem pkt 2, przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej.

- Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.,  wyjaśnienia  udzielone w trybie art. 90 ust 1 p.z.p., wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. dla swej skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone:

- w formie pisemnej, lub

- drogą faksową oraz dostarczone w formie pisemnej najpóźniej następnego dnia roboczego (dni pracy Urzędu Gminy Wolanów) po upływie wyznaczonego terminu.

- Jeżeli wykonawca lub zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje, faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

UWAGA! Zamawiający zamierza przekazywać oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje drogą elektroniczną. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo potwierdzać otrzymanie korespondencji drogą elektroniczną  na pocztę e-mail. Potwierdzenie  otrzymania korespondencji przez Wykonawcę lub informacja z serwera poczty e-mail o dostarczeniu (zapisaniu na serwerze poczty e-mail Wykonawcy)  korespondencji Zamawiający uzna za datę otrzymania oświadczenia, zawiadomienia, wniosku lub informacji.

- Numery telefonu i faksu oraz adres e-mail są wskazane w § 1 niniejszej SIWZ.

- Tryb udzielania wyjaśnień:

  - Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.1.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Marzena Dziewit oraz Mieczysław Pisarek, tel. (048) 618-60-51 wew 36, fax (048) 618-79-41.

Uwaga: Prowadzący sprawę Referat do spraw inwestycji, rozwoju i ochrony środowiska  Urzędu Gminy Wolanów pracuje:

Poniedziałek-Piątek, godz. 730– 1530

§ 11a

Informacja o  sposobie udostępniania protokołu z postępowania

- Protokół postępowania podlega udostępnieniu w trybie określonym w rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie (Urząd Gminy Wolanów ul. Radomska 20, I piętro, pok. 12) samodzielne kopiowanie lub utrwalanie za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu  treści protokołu wraz załącznikami.

§ 12

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00zł

- Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniężnej

    - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancji bankowej;

    - gwarancji ubezpieczeniowej lub

    - poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

2. . Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust 7 p.z.p. wpłacić wyłącznie przelewem, na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Rzemiosła Radom O/Wolanów Nr 87911500020030030002860006 w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert – określonym w § 15 pkt 1.a) SIWZ – środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej  rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek.

UWAGA!

Pod rygorem odrzucenia oferty niedopuszczalna jest wpłata gotówki dokonana w kasie Zamawiającego celem wniesienia wadium w formie pieniężnej

3. Pozostałe, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt 1 należy w formie oryginału załączyć do oferty

4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Wolanów,

b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ),

c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ),

d) określać przedmiot gwarancji  (wynikający z SIWZ),

e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

Uwaga!

Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46  ust 4a i 5 p.zp., w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 p.z.p., nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 p.z.p., lub pełnomocnictw.

41. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 4 stosuje się odpowiednio

5. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 1–41 Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona.

6. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 p.z.p. Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie – w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej – oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.

§ 13

Termin związania ofertą.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 14

Opis sposobu przygotowania ofert oraz załączników do ofert.

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w SIWZ oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

3. Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem załączników do oferty powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3 p.z.p.

4.1. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 p.z.p.

Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3 p.z.p.

Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do SIWZ.

UWAGA:

1) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).

2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie
z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę Zamawiający odrzuci.

4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.

5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy.

51) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

6) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

4.2. Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p. zostaną przyjęte zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich w/w wykonawców.

4.3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. p.z.p. (dot. załączników wymienionych w § 9 SIWZ)

5. Poprawki w ofercie lub w załącznikach do  niej muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.

6. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. p.z.p. - wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby. Pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do oferty (np. pełnomocnictwo) wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty przedkłada w formie oryginału, z tymże w przypadku oferty wspólnej wspólników spółki cywilnej,  - jeżeli upoważnienie do jej złożenia wynika z umowy spółki cywilnej - zamiast pełnomocnictwa można załączyć do oferty oryginał tej umowy lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 9 pkt 4 SIWZ , kopie dokumentów dotyczących

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

8. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie.

9.  Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności.

10. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy.

12.  Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:

a) będą zaadresowane na adres Zamawiającego:

Urząd Gminy Wolanów;  26-625 Wolanów ul. Radomska 20, pok. nr 7 (sekretariat).

b) będą posiadać oznaczenia:

,, Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Wolanów”– Nie  otwierać przed 23.05.2012roku, godz. 915".

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

13. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie wykonawcę.

14. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.

Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:

- aktualny odpis z właściwego rejestru,

- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

§ 15

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert:

a) oferty należy składać do dnia 23.05.2012 roku do godz. 900 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Wolanów;  26-625 Wolanów ul. Radomska 20, pok. nr 7 (sekretariat).

b) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.05.2012 roku o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Wolanów;  26-625 Wolanów ul. Radomska 20, - sala konferencyjna
b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia;

c) podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

- stan kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/;

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- ceny ofertowe;

- okres gwarancji /nie stanowi kryterium oceny ofert/,

- termin wykonania /wynika z SIWZ/;

- warunki płatności i termin płatności /wynika z SIWZ/.

§ 16

Opis sposobu obliczenia ceny.

- Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

- Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

- Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie

- Sposób obliczenia ceny ofertowej:

4.1. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) winna być obliczona poprzez wypełnienie załączonego do SIWZ „Kosztorysu ofertowego”

Wycenę należy opracować w oparciu o załączoną specyfikację techniczną, przedmiar robót oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją.

4.2.1. Wartość danej „pozycji kosztorysowej” winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których opis elementu dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca robót i podatek VAT.

4.2.2. Przy wycenie danej „pozycji kosztorysowej” należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wizji lokalnej, wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, itp.).

4.2.3. W „Kosztorysie ofertowym” należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w SIWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.

4.2.4. Suma wartości „pozycji kosztorysowych” w „Kosztorysie ofertowym” stanowić będzie cenę ofertową brutto. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2.5.Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy.

UWAGA!

- W przypadku powzięcia wątpliwości czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy kosztorysu ofertowego, w oparciu, o który Wykonawca dokonał kalkulacji ceny.

- Zamawiający – nie będzie pobierał od Wykonawcy opłat za zajęcie pasa drogowego pod potrzeby realizacji robót objętych zamówieniem.

§ 17

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

§ 18

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

1.1. Cena oferty        -  100 %  (max 100 pkt)

2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

2.1. Ocena kryterium ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

P(Ci) = Cmin / Ci  x 100 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

UWAGA:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.3. Ocena oferty – ilość punktów za kryterium ceny stanowić będzie ilość punktów przyznanych ofercie

P = P(Ci)

3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 6 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy p.z.p.

§ 19

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego albo negocjacji bez ogłoszenia;

4)	terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.;

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa pkt 1 ppkt 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 p.z.p., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 p.z.p., albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli:

1)	w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, lub

2)	w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy,

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p.

§ 20

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

§ 20a

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia ( art. 151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

§ 21

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji.

§ 21a

Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki tych zmian

- Zamawiający informuje, że istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe jeżeli będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego, np. w trakcie wykonywania robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego lub  gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu.

- Zmiany do umowy mogą dotyczyć:

- wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy:

a. w przypadku okoliczności określonych w § 3 pkt 6 tj. w przypadku ograniczenia zakresu robót,

b. jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót.

Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy opisane w jej §6. Podstawę dla zaniechania robót lub robót zamiennych stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót jest niemożliwe lub niecelowe  lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez wykonawcę , w tym kierownika budowy, zamawiającego,

2) terminu wykonania zamówienia:

- jeżeli wykonanie robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy,

- jeżeli wykonie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,

- na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej”

- jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlaną. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być  potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez zamawiającego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy.

§ 22

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy p.z.p., w postaci:

- odwołania -od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy- do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej jedynie w zakresie opisanym w art. 180 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte 
w ustawie p.z.p., a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 24

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki:

1)  Wzór druku oferty;

2) Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór załącznika do oferty;

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – wzór załącznika do oferty;

4) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wzór załącznika do oferty;

5) Druk wykazu wykonanych robót – wzór załącznika do oferty;

6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór załącznika do oferty;

7) Wzór pełnomocnictwa – wzór załącznika do oferty;

8) Wzór umowy;

9) Wykaz dróg objętych remontem

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Przedmiar robót

12) Wzór kosztorysu ofertowego.

§ 25

Sposoby uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.bip.wolanow.pl, ponadto formularz SIWZ można zakupić za cenę15,00 złotych (w tym podatek VAT); w siedzibie Zamawiającego, pok. 12, tel. (048) 618-60-51 w.36 w godz. 733– 15 30  lub otrzymać za zaliczeniem  pocztowym.

# Załącznik nr 1 do SIWZ

...................................................................

/nazwa wykonawcy(ów)/

...................................................................

...................................................................

/dokładny adres/

……………………………………………………………………………………

/nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej i nazwa organu ewidencyjnego – dotyczy wykonawców wpisanych do EDG /

...................................................................

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

..................................................................

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail/

REGON  / jeżeli posiada/ .......................................

NIP ...............................................

OFERTA  DLA   GMINY WOLANÓW

Urząd Gminy Wolanów

Referat  Inwestycji,

Rozwoju i Ochrony Srodowiska

ul. Radomska 20

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę:

- Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie: ,, Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Wolanów”, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz robotami i pracami towarzyszącymi nie ujętymi w dokumentacji, a koniecznymi do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i odpowiednie przepisy prawa za wynagrodzeniem brutto w wysokości .................................................. złotych (słownie: ………………………………………………….................................................................................. .................................................................................................................................................. złotych).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

- W/w zamówienie  zostanie wykonane w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem dokumentacji odbiorowej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z załącznikami). Do SIWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść.

- Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności potwierdzające  brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zostały załączone do oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 14 SIWZ wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale podwykonawców*). Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zlecić) n/w roboty budowlane: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.       Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.

10.      Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

11. Oświadczamy, iż wadium w kwocie: : 2.000,00- (słownie: dwa tysiące 00/100) złotych zostało wniesione w formie ............................................................................ (zgodnie z § 12 SIWZ). Polecenie przelewu (dotyczy wadium w formie pieniężnej) zostało złożone w dniu …………………2011r. Wymagany dokument (dotyczy wadium w formie niepieniężnej) potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. Wadium wniesione w formie pieniężnej, prosimy zwrócić na konto nr ................................................ ....................................................................................................

12. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi utraty, na rzecz Zamawiającego, wadium wraz
z odsetkami i wszelkich roszczeń z tytułu jego wniesienia, jeżeli Zamawiający dokona wyboru naszej oferty, a my odmówimy podpisania w/w umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniesiemy wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także w sytuacji, gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie.

13. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi możliwości utraty, na rzecz Zamawiającego, wadium wraz z odsetkami i wszelkich roszczeń z tytułu jego wniesienia jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 p.z.p., nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 p.z.p., lub pełnomocnictw.

14. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

15   Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach.

Data ..................................................

............................................................................

/Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

Wzór załącznika do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

siedziba/ adres

## Oświadczenie

## o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

na podstawie art. 44, zgodnie z  art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie: ,, Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Wolanów” ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................            ........................................................................................

/miejscowość, data/                        /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

Załącznik do oferty

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia pn.:

,, Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Wolanów”

| Lp. | Imię i Nazwisko | Rodzaj uprawnień | Informacja dot. przynależności do izby samorządu zawodowego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej | Wskazana osoba jest członkiem: ……………………………………………………………………………. o numerze ewidencyjnym: ………………………………………………. |

...........................................................	                                                                     ........................................................................................

/miejscowość, data/                                                                                                           /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)

UWAGA

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w § 9 pkt 2 SIW

Wzór załącznika  do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

## Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
o nazwie: ,, Remont nawierzchni dróg  gruntowych na terenie Gminy Wolanów” ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

...........................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                          /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

## Wzór załącznika do oferty

Nazwa wykonawcy(ów): ...........................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie o nazwie: ,, Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Wolanów”  oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy wymagane roboty budowlane, o których mowy w § 8 pkt 1.2 SIWZ :

| L.p. | Rodzaj zamówienia wraz z zakresem rzeczowym | Wartość robót | # Czas realizacji (data) |  | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Rozpoczęcie | # Zakończenie |  |

...........................................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)

Wzór załącznika do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

## z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
o nazwie: ,, Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Wolanów” ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu  niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p.

...........................................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

## Wzór załącznika  do oferty

Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum, spółka cywilna)

......................................., dnia .................2011 r.

# PEŁNOMOCNICTWO

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „.................................................................................................................................
......................................................................................................................................”, w którym Gmina Wolanów jest zamawiającym, my niżej podpisani:

1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

oraz

1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią ............................................................ zam. w:  ........................................................................

(imię i nazwisko)

ul. ......................................................................., legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i nr ........................... wydanym przez .......................................................

do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do „poświadczenie za zgodność z oryginałem” kserokopii wymaganych dokumentów jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego *.

Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem: ...........................................................................................................................................

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)

Wykonawca  .....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

1. ......................................................    		            ...................................................................

(imię i nazwisko)	(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ......................................................   		.....................................................................

(imię i nazwisko)	(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

oraz

Wykonawca .....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

1. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)	(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)	(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

Podpis pełnomocnika ..............................................................

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik do SIWZ

## UMOWA  NR ............. /2012

zawarta w dniu .............................. roku w Radomiu pomiędzy Gminą Wolanów, 26-625 Wolanów, ul. Radomska 20, reprezentowaną przez

Wójta Gminy Wolanów – Krzysztofa Murawskiego,

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

................................................................................................................................................................

z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/ w …………………………………………………………………………………………………………

NIP ............................................  REGON ................................

reprezentowanym przez:

..........................................................,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o nazwie: ,,Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Wolanów”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony zawierają umowę treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego na roboty budowlane, dotyczącego remontu nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Wolanów.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki jego wykonania określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ofercie złożonej przez Wykonawcę stanowiących integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 1 i 2).

§ 2

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej.

- Za termin wykonania robót podlegających odbiorowi częściowemu przyjmuje się dzień podpisania stosownego protokołu odbioru robót .

- O gotowości dokonania protokolarnego odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.

§ 3

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia podpisania niniejszej umowy terenu budowy,

- odebranie robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę,

- z zastrzeżeniem §8 ust 8 ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 1, wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa,

11) organizowanie robót w sposób umożliwiający dokonanie ich odbioru zgodnie z § 9,

2) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót,

3) zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem,

4)  stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

5) zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru,

6) przestrzeganie przepisów B.H.P. i  p.poż.,

7) zabezpieczenie maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

8) usuwanie wad stwierdzonych w okresie  rękojmi za wady,

9) dopełnienie obowiązków związanych z końcowym odbiorem przedmiotu umowy, których zakres określony został w § 1 niniejszej umowy,

10) naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót,

11) zabezpieczenie we własnym zakresie dostaw wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

1) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy,

3) szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na własny koszt.

4. Przy wykonywaniu prac na obiekcie (w pasie drogowym) Wykonawca zobowiązany jest:

a) wykonać i uzgodnić projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

b) dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

c) wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy, itp.);

d) w okresie trwania robót (do czasu oddania ulicy do ruchu) utrzymywać w stanie sprawności oznakowanie robót, o którym mowa w pkt b) niniejszego punktu oraz wykonane obiekty, roboty, o których mowa w pkt c) niniejszego punktu;

e) po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.).

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości ........................................ złotych (słownie: ................................................................................... ....................................................), w tym kwota netto wynosi ........................................ złotych (słownie: .......................................................................................................................................) Wynagrodzenie Wykonawcy jest równe wartości umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robót objętych przedmiotem umowy z uwzględnieniem zasad określonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3.W przypadku zlecenia zamówienia dodatkowego lub wyceny robót zamiennych, wartość robót ustalona zostanie w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty,  a w przypadku braku takiej możliwości w oparciu o ceny r-g, materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano zamówienia.

4. W przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty.

5. Zapłata za wykonane roboty odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w § 10 niniejszej umowy.

§ 7

      - Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy.

      - Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robót podwykonawcy zawarł w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, a zlecenie robót podwykonawcy nastąpi w trybie art.6471 Kc. Za działania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

      - Zmiana podwykonawcy, każdorazowo wymaga od Wykonawcy rozliczenia wykonanych robót z dotychczasowym podwykonawcą.

§ 8

Kontrola postępu i jakości robót.

1. Inspektor Nadzoru kontroluje przebieg robót. O fakcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową powiadamia Zamawiającego oraz przedstawia wniosek o odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

2. 	Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robót zanikających lub robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni od daty dokonania wpisu przez Wykonawcę.

3. 	O wykrytych wadach w wykonanych robotach Inspektor Nadzoru zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę. Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych w późniejszym terminie.

4. 	Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Wady ujawnione we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.

5. 	Usunięcie wad potwierdza Inspektor Nadzoru.

6. 	Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru wówczas Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

7. 	Wszystkie materiały oraz jakość robót winny być dostosowane do wymagań wynikających z dokumentacji projektowej oraz odpowiadać obowiązującym normom i przepisom. Dopuszcza się poddanie ich testom na placu budowy lub w miejscu wyprodukowania, jakich będzie wymagał Inspektor Nadzoru.

Wszelkie próbki, atesty itp. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt.

8.  Jeżeli Zamawiający nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru,  obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje upoważniony pracownik Zamawiającego.

§ 9

Zasady i terminy dokonywania odbiorów.

      - Odbiór wykonanych robót dokumentowany jest stosownym protokołem.

2. Odbiór częściowy robót polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych tym odbiorem. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru nie częściej niż raz w miesiącu.

Zgłoszenie do odbioru częściowego (robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót w toku) jest dokonywane przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

3. Odbiór końcowy robót dotyczy odbioru wykonania całego przedmiotu umowy.

1) Po zakończeniu robót budowlanych, minimum 3 dni przed umownym terminem wykonania przedmiotu umowy kierownik budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru, gotowość do odbioru przedkładając jednocześnie do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe,

2) W przypadku ustalenia faktycznego zakończenia robót Inspektor nadzoru w terminie max. 3 dni dokonuje sprawdzenia dokumentów odbiorowych. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru przedmiotu umowy oraz przekazania pełnej dokumentacji odbiorowej. W przypadku ustalenia przez Inspektora nadzoru, że roboty nie zostały ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne Inspektor nadzoru wskazując przyczyny odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru.

3) Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych oraz możliwości zgłoszenia  Zamawiającemu gotowości do odbioru.

4) Ustanowiona przez Zamawiającego komisja odbiorowa, przeprowadza odbiór przedmiotu umowy, w szczególności sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót z warunkami umowy, terminowość i jakość wykonanych robót. Jeżeli przedmiot umowy został wykonany bez wad lub usterek komisja odbiorowa spisuje niezwłocznie protokół końcowego odbioru robót. W protokole końcowego odbioru robót zamieszcza się również informację o dotrzymaniu lub przekroczeniu termin wykonania przedmiotu umowy.

4. Jeżeli Zamawiający podczas dokonywania odbioru końcowego robót stwierdzi, że przedmiot umowy zawiera wady lub usterki, które ujawniły się po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru  gotowości do odbioru, wstrzyma się z odbiorem robót do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad  i usterek. Niedotrzymanie (opóźnienie) przez Wykonawcę wyznaczonego terminu skutkować będzie  naliczeniem kary umownej w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust 4 odbiór końcowy robót zakończy się spisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad i usterek. Zakończenie usuwania wad i usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.

6. Jeżeli podczas dokonywania odbioru końcowego robót Zamawiający stwierdzi, że pomimo oświadczenia Inspektora Nadzoru bądź o gotowości zgłoszenia do odbioru bądź o potwierdzeniu usunięcia wad i usterek roboty budowlane nie zostały zakończone, uczyni o tym fakcie uwagę do protokołu wraz z oświadczeniem, że nie odbiera przedmiotu umowy. Wykonawca obowiązany jest wówczas ukończyć realizację przedmiotu zamówienia i ponownie zgłosić gotowość do odbioru w trybie określonym w ust. 3. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się wówczas dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru – ponownej gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej. Skutki opóźnienia z tego tytułu w tym niedotrzymania terminu określonego w § 2 umowy obciążają Wykonawcę i stanowią podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych opisanych w § 12 umowy.

§ 10

            - Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy są faktury wystawione przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia odbioru robót (częściowego, końcowego).

Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy są następujące:

- fakturowanie częściowe: za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres robót   według procentowego zaawansowania wykonanych robót do kwoty nie wyższej niż 80 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może wystawić więcej niż jednej faktury w miesiącu.

- faktura końcowa: Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru całości przedmiotu umowy, o których mowa w § 3 SIWZ (protokołem końcowego odbioru robót).

- Termin płatności faktur wynosi 21 dni od daty wpływu do Urzędu Gminy w Wolanowie prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Z zastrzeżeniem § 11, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

- W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

§ 11

Zapłata wynagrodzenia za odebrane prace wykonane przez podwykonawcę zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych (przedstawionej) faktur (y) Wykonawcy wystawionej (wystawionych) na kwotę równą wynagrodzeniu podwykonawcy określonemu w umowie podwykonawcy z Wykonawcą z dyspozycją bezpośredniego przelewu na konto podwykonawcy. W przypadku odebrania całości robót wykonanych przez podwykonawcę suma kwot przelanych na konto podwykonawcy nie może być niższa niż kwota wynagrodzenia podwykonawcy ustalona w umowie z Wykonawcą. Wykonawca składając dyspozycję przelewu na konto podwykonawcy nie może dokonywać potrąceń zmniejszających kwoty przelewane na rachunek podwykonawcy przez Zamawiającego.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

2. W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację wykonanego obiektu Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartość wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę.

21. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wstrzymania robót bez zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 21 dni w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy następny dzień. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie  § 14 ust 2 pkt a) Wykonawca obowiązany jest zapłacić jedynie karę za odstąpienie, o której mowa w ust 3.

3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 15 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 umowy.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 13

Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 14

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy jej postanowienia.

2. Do podstawowych naruszeń umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki:

a) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 30 dni,

b) Wykonawca popadł w stan likwidacji lub w stan upadłości,

c) Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia,

e) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczególności, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie części lub całości robót podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robót nie wskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie robót podwykonawcy bez zgody Zamawiającego).

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę rozliczenia między stronami.

§ 15

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które pomniejszą wartość robót

§ 16

- Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany umowy dokonywane są na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian wynikających z okoliczności opisanych w SIWZ.

§ 17

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy – Prawo budowlane oraz innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy.

§ 20

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 21

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egz. dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 9 do SIWZ

Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Wolanów

1. Wykaz dróg objętych remontem finansowanym w ramach remontów bieżących

| Lp | Nazwa drogi | Długość drogi (mb) | Szerokość drogi (mb) | Powierzchnia (m2) | Ilość kruszywa (tony) | Frakcja mieszanki optymalnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podlesie - Sławno | 740 | 3 | 2220 | 100 | 0/31,5 |
| 2 | Ślepowron - Podkończyce | 1600 | 3 | 4800 | 125 | 0/31,5 |
| 3 | Sławno – Zatopolice | 750 | 3 | 2250 | 150 | 0/31,5 |
| 4 | Chruślice - Brzeziny | 450 | 3 | 1350 | 50 | 0/31,5 |
| 5 | Zabłocie - Choiny | 300 | 3 | 900 | 50 | 0/31,5 |
| 6 | Bieniędzice – Michałów – Kolonia Wawrzyszów | 1300 | 3 | 3900 | 125 | 0/31,5 |
| 7 | Kolonia Wawrzyszów (Laskowa Wola) | 400 | 3 | 1200 | 75 | 0/31,5 |
| 8 | Kolonia Wawrzyszów (Baraki) | 500 | 3 | 1500 | 75 | 0/31,5 |
| 9 | Kolonia Wawrzyszów (do p. Kowalskiego) | 200 | 3 | 600 | 25 | 0/31,5 |
| 10 | Dzika Niwa – do drogi powiatowej Wawrzynów -Przytyk | 900 | 3 | 2700 | 50 | 0/31,5 |
| 11 | Mniszek droga do cmentarza | 300 | 3 | 900 | 75 | 0/31,5 |
| 12 | Mniszek – Wawrzyszów Wygon (na wysokości zabudowań) | 100 | 3 | 300 | 50 | 0/31,5 |
| 13 | Wymysłów (do posesji p. Kierasińskiego) | 300 | 3 | 900 | 75 | 0/31,5 |
| 14 | Wymysłów – Soszyn (do p. Gajewskiego) | 400 | 3 | 1200 | 75 | 0/31,5 |
| 15 | Strzałków (do p. | 200 | 3 | 600 | 100 | 0/31,5 |
| 16 | Garno ul. Leśna (od strony drogi 733) | 200 | 3 | 600 | 75 | 0/31,5 |
| 17 | Młodocin Większy (koło byłego SKR-u) | 200 | 3 | 600 | 25 | 0/31,5 |
| 18 | Młodocin Większy (od drogi krajowej nr 12 do wojewódzkiej nr 733) | 600 | 3 | 1800 | 50 | 0/31,5 |
| 19 | Młodocin – Gawronie - Franciszków | 300 | 3 | 900 | 75 | 0/31,5 |
|  | Razem | 94430 |  | 28320 | 1425 |  |

2. Wykaz dróg objętych remontem finansowanym w ramach funduszy sołeckich

| Lp | Sołectwo | Nazwa drogi | Długość drogi (mb) | Szerokość drogi (mb) | Powierzchnia (m2) | Ilość kruszywa tony | Frakcja mieszanki optymalnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolonia Wawrzyszów | Kolonia Wawrzyszów – Michałów | 600 | 3 | 1800 | 50 | 0/31,5 |
| 2 | Kolonia Wolanów | Kolonia Wolanów – Kowala Duszocina | 250 | 3 | 750 | 25 | 0/31,5 |
| 3 | Mniszek | Droga gruntowa nr geodezyjny 550 | 1200 | 3 | 3600 | 225 | 0/31,5 |
| 4 | Podlesie | Podkończycie – Janówek nr geodezyjny drogi 69 | 900 | 3 | 2700 | 150 | 0/31,5 |
| 5 | Ślepowroń | Ślepowron - Kończyce | 1600 | 3 | 4800 | 175 | 0/31,5 |
| 6 | Zabłocie | Zabłocie – Chruślice - Bieniędzice | 1000 | 3 | 3000 | 150 | 0/31,5 |
| 7 | Sławno | Sławno – Cerekiew | 1400 | 3 | 4200 | 325 | 0/31,5 |
|  |  | Sławno - Franciszków | 740 | 3 | 2220 |  |  |
| 8 | Waliny | Droga gruntowa | 100 | 3 | 300 | 50 | 0/31,5 |
|  |  | Razem | 7790 |  | 23370 | 1150 |  |

Załącznik nr  10 do SIWZ

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Wolanów

- Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z profilowaniem, remontem nawierzchni gruntowych dróg gminnych.

- Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

- Zakres robót

Zakres robót został wyszczególniony w kosztorysie ofertowym stanowiący załącznik do   
 niniejszej specyfikacji technicznej.

- Materiały.

Do naprawy nawierzchni gruntowych należy stosować materiały zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Sprzęt.

- równiarka,

- urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Sprzęt powinien być sprawny technicznie.

- Transport.

Materiały do napraw nawierzchni gruntowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

- Wykonanie robót.

Wykonane roboty i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Technologię i sposoby robót należy uzgodnić z Zamawiającym.

Materiały na uzupełnienie nawierzchni gruntowych należy rozłożyć na profilowanej nawierzchni wraz z nadaniem odpowiedniego profilu. Nawożone materiały należy ułożyć w miejscach wskazanych przez zamawiającego.

- Przy wykonywaniu prac na obiekcie (w pasie drogowym) Wykonawca zobowiązany jest:

- wykonać i uzgodnić projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie 
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz.U z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 );

- dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

- wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.);

- w okresie trwania robót (do czasu oddania drogi do ruchu) utrzymać w stanie sprawność oznakowanie robót, o którym mowa w pkt. b) niniejszego punktu oraz wykonane obiekty, roboty, o których mowa w pkt. c) niniejszego punktu;

- po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

- uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym 
z przekazanym terenem robót,

- szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,

- szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem poszczególnych etapów robót Wykonawca naprawia na własny koszt.

- Zlecanie i termin wykonania robót.

Termin wykonania robót objętych zleceniem określony będzie każdorazowo przy uwzględnieniu warunków realizacji robót.

Termin realizacji można przedłużyć za zgodą Zamawiającego w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają w określonym dniu realizację robót.

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót 
w terminie 1 dnia od ich wykonania.

- Kontrola jakości robót

Oceny jakości robót i kontroli zakresu ilościowego wykonanych prac dokonuje Zamawiający.

Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z niniejszą specyfikacją odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego wyników badań laboratoryjnych i atestów na stosowane materiały. Badania laboratoryjne przewidziane 
w obowiązujących normach przeprowadza Wykonawca na własny koszt. Oceny wizualnej na bieżąco oraz po zakończeniu robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

- Odbiory robót.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający po zgłoszeniu wykonania prac remontowych przez Wykonawcę. Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą pomiary prowadzone 
w czasie realizacji, jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonane podczas odbioru.

Opracował: Mieczysław Pisarek

Załącznik nr 11 do SIWZ

# PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Wolanów

| Lp. | Nazwa zadania - drogi | . Opis robót. | Nazwa jedn. obmia- rowej | Ilość jedn. obmia- rowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Drogi finansowane w ramach remontów bieżących |  |  |  |  |
| 1. | Podlesie - Sławno | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 100on Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. - 740m x 3m = 2220m2 | m2 | 2220 |
| 2 | Ślepowron - Podkończyce | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 125ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 1600m x 3m = 4800m2 | m2 | 4800 |
| 3 | Sławno – Zatopolice | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 150ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 750m x 3m = 2250m2 | m2 | 2250 |
| 4 | Chruślice - Brzeziny | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 50ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 450m x 3m = 1350m2 | m2 | 1350 |
| 5 | Zabłocie - Choiny | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 50ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 300m x 3m = 900m2 | m2 | 900 |
| 6 | Bieniędzice – Michałów – Kolonia Wawrzyszów | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 125ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 1300m x 3m = 3900m2 | m2 | 3900 |
| 7 | Kolonia Wawrzyszów (Laskowa Wola) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 75ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 400m x 3m = 1200m2 | m2 | 1200 |
| 8 | Kolonia Wawrzyszów (Baraki) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 75ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 500m x 3m = 1500m2 | m2 | 1500 |
| 9 | Kolonia Wawrzyszów (do p. Kowalskiego) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 25ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 200m x 3m = 600m2 | m2 | 600 |
| 10 | Dzika Niwa – do drogi powiatowej Wawrzynów -Przytyk | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 50ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 900m x 3m = 2700m2 | m2 | 2700 |
| 11 | Mniszek droga do cmentarza | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 75ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 300m x 3m = 900m2 | m2 | 900 |
| 12 | Mniszek – Wawrzyszów Wygon (na wysokości zabudowań) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 50ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 100m x 3m = 300m2 | m2 | 300 |
| 13 | Wymysłów (do posesji p. Kierasińskiego) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 75ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 300m x 3m = 900m2 | m2 | 900 |
| 14 | Wymysłów – Soszyn (do p. Gajewskiego) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 75ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 400m x 3m = 1200m2 | m2 | 1200 |
| 15 | Strzałków (do p.Stani) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 100ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 200m x 3m = 600m2 | m2 | 600 |
| 16 | Garno ul. Leśna (od strony drogi 733) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 75ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 200m x 3m = 600m2 | m2 | 600 |
| 17 | Młodocin Większy (koło byłego SKR-u) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 25ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 200m x 3m = 600m2 | m2 | 600 |
| 18 | Młodocin Większy (od drogi krajowej nr 12 do wojewódzkiej nr 733) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 50ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 600m x 3m = 1800m2 | m2 | 1800 |
| 19 | Młodocin – Gawronie - Franciszków | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 75ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 300m x 3m = 900m2 | m2 | 900 |
| Drogi finansowane w ramach funduszy sołeckich |  |  |  |  |
| 20 | Kolonia Wawrzyszów – Michałów | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 50ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 600m x 3m = 1800m2 | m2 | 1800 |
| 21 | Kolonia Wolanów – Kowala Duszocina | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 25ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 250m x 3m = 750m2 | m2 | 750 |
| 22 | Droga gruntowa nr geodezyjny 550 | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 225ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 1200m x 3m = 3600m2 | m2 | 3600 |
| 23 | Podkończycie – Janówek nr geodezyjny drogi 69 | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 150ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 900m x 3m = 2700m2 | m2 | 2700 |
| 24 | Ślepowron - Kończyce | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 175ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 1600m x 3m = 4800m2 | m2 | 4800 |
| 25 | Zabłocie – Chruślice – Bieniędzice | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 150ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 1000m x 3m = 3000m2 | m2 | 3000 |
| 26 | a) Sławno – Cerekiew – 1400mb b) Sławno – Franciszków- 740mb | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 325ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 2140m x 3m = 6420m2 | m2 | 6420 |
| 27 | Waliny -droga gruntowa | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 50ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 100m x 3m = 300m2 | m2 | 300 |

Załącznik nr 12 do SIWZ

# KOSZTORYS  OFERTOWY

Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Wolanów

| Lp. | Nazwa zadania - drogi | . Opis robót. | Nazwa jedn. obmia- rowej | Ilość jedn. obmia- rowych | Cena Jednostkowa Brutto | Wartość kosztorysowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Drogi finansowane w ramach remontów bieżących |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Podlesie - Sławno | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 100on Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. - 740m x 3m = 2220m2 | m2 | 2220 |  |  |
| 2 | Ślepowron - Podkończyce | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 125ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 1600m x 3m = 4800m2 | m2 | 4800 |  |  |
| 3 | Sławno – Zatopolice | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 150ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 750m x 3m = 2250m2 | m2 | 2250 |  |  |
| 4 | Chruślice - Brzeziny | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 50ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 450m x 3m = 1350m2 | m2 | 1350 |  |  |
| 5 | Zabłocie - Choiny | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 50ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 300m x 3m = 900m2 | m2 | 900 |  |  |
| 6 | Bieniędzice – Michałów – Kolonia Wawrzyszów | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 125ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 1300m x 3m = 3900m2 | m2 | 3900 |  |  |
| 7 | Kolonia Wawrzyszów (Laskowa Wola) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 75ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 400m x 3m = 1200m2 | m2 | 1200 |  |  |
| 8 | Kolonia Wawrzyszów (Baraki) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 75ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 500m x 3m = 1500m2 | m2 | 1500 |  |  |
| 9 | Kolonia Wawrzyszów (do p. Kowalskiego) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 25ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 200m x 3m = 600m2 | m2 | 600 |  |  |
| 10 | Dzika Niwa – do drogi powiatowej Wawrzynów -Przytyk | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 50ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 900m x 3m = 2700m2 | m2 | 2700 |  |  |
| 11 | Mniszek droga do cmentarza | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 75ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 300m x 3m = 900m2 | m2 | 900 |  |  |
| 12 | Mniszek – Wawrzyszów Wygon (na wysokości zabudowań) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 50ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 100m x 3m = 300m2 | m2 | 300 |  |  |
| 13 | Wymysłów (do posesji p. Kierasińskiego) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 75ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 300m x 3m = 900m2 | m2 | 900 |  |  |
| 14 | Wymysłów – Soszyn (do p. Gajewskiego) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 75ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 400m x 3m = 1200m2 | m2 | 1200 |  |  |
| 15 | Strzałków (do p.Stani) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 100ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 200m x 3m = 600m2 | m2 | 600 |  |  |
| 16 | Garno ul. Leśna (od strony drogi 733) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 75ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 200m x 3m = 600m2 | m2 | 600 |  |  |
| 17 | Młodocin Większy (koło byłego SKR-u) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 25ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 200m x 3m = 600m2 | m2 | 600 |  |  |
| 18 | Młodocin Większy (od drogi krajowej nr 12 do wojewódzkiej nr 733) | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 50ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 600m x 3m = 1800m2 | m2 | 1800 |  |  |
| 19 | Młodocin – Gawronie - Franciszków | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 75ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 300m x 3m = 900m2 | m2 | 900 |  |  |
| Drogi finansowane w ramach funduszy sołeckich |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kolonia Wawrzyszów – Michałów | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 50ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 600m x 3m = 1800m2 | m2 | 1800 |  |  |
| 21 | Kolonia Wolanów – Kowala Duszocina | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 25ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 250m x 3m = 750m2 | m2 | 750 |  |  |
| 22 | Droga gruntowa nr geodezyjny 550 | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 225ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 1200m x 3m = 3600m2 | m2 | 3600 |  |  |
| 23 | Podkończycie – Janówek nr geodezyjny drogi 69 | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 150ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 900m x 3m = 2700m2 | m2 | 2700 |  |  |
| 24 | Ślepowron - Kończyce | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 175ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 1600m x 3m = 4800m2 | m2 | 4800 |  |  |
| 25 | Zabłocie – Chruślice – Bieniędzice | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 150ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 1000m x 3m = 3000m2 | m2 | 3000 |  |  |
| 26 | a) Sławno – Cerekiew – 1400mb b) Sławno – Franciszków- 740mb | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 325ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 2140m x 3m = 6420m2 | m2 | 6420 |  |  |
| 27 | Waliny -droga gruntowa | Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 w ilości 50ton Obejmuje: - materiał - transport materiału - profilowanie nawierzchni drogi, - rozłożenie materiału ulepszającego, - profilowanie nawierzchni ulepszonej. 100m x 3m = 300m2 | m2 | 300 |  |  |
| Łączna wartość kosztorysowa brutto; |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

1.  W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:

- wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej;

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające 
z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej i kosztorysu ofertowego).

….........................................dnia 2012r.

.................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)