Znak IRO.MP.032.2/3/11

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Niniejsze postępowanie zamawiający prowadzi z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający stosuje przepisy cyt. ustawy jedynie w zakresie przewidzianym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na zamówienie publiczne pn.:

„Wykonanie robót ziemnych związanych z remontem rowów przydrożnych i przepustów przy drogach gminnych”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

|  | Nazwa: Gmina Wolanów Prowadzący sprawę: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adres pocztowy: ul. Radomska 20 |  |  |  |
|  | Miejscowość: Wolanów | Kod pocztowy: 26-625 | Województwo: Mazowieckie |  |
|  | Tel.: (48) 618-60-20 | Faks: (48) 618-79-41 |  |  |
|  | Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolanow.pl Adres e-mail: gmina@wolanow.pl |  |  |  |

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie robót ziemnych związanych z remontem rowów przydrożnych i przepustów przy drogach gminnych”

| II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane |  |
| --- | --- |
| II.1.3) Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych polegających na odnowieniu rowów przydrożnych i wymianie przepustów przy drogach gminnych na terenie Gminy Wolanów. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót na terenie następujących sołectw: a). Sołectwo Strzałków odnowienie rowu przydrożnego na odcinku 450mb wzdłuż drogi gruntowej nr 182 łącznie z usunięciem 13 pni o średnicy od 36 do 40cm. - mechaniczne koszenie skarp rowu 450 x 3 = 1350m2 - karczowanie pni średnicy 36-40cm 13szt. - odmulenie dna rowu z namułu 0,40m z odwiezieniem urobku na odległość do 3km 450 x [0,50x(0,40+1,80)x0,70] = 346,5m3 b). Sołectwo Garno ul. Kasztanowa czyszczenie rowu przydrożnego na odcinku 350mb oraz wymiana 11 szt. przepustów pod zjazdami - odmulenie dna rowu z namułu 0,40m z odwiezieniem urobku na odległość do 3km 350 x [0,50x(1,80+0,40)] x (0,70 – 0,40) = 115,5m3 - wymiana 11 szt istniejących przepustów na przepusty typu PRAGMA o średnicy 500mm, długości 6m, łącznie z przyczółkami prefabrykowanymi. c). Sołectwo Kolonia Wolanów odnowienie rowu odwadniającego na odcinku 300mb z rozplanowaniem urobku 300 x [0,50x(0,40+1,80)x0,70] = 231m3 d). Sołectwo Wacławów czyszczenie rowu po jednej stronie drogi na odcinku 1130mb wraz z zamontowaniem rur przepustowych w ciągu drogi w ilości 20szt - 1130 x [0,50x(1,80+0,40)] x (0,70 – 0,40) = 372,9m3 - założenie 20szt rur przepustowych z zasypaniem zjazdu gruntem rodzimym (rury zapewnia Zamawiający) e). Sołectwo Kowala Duszocina - odnowienie rowu przydrożnego na odcinku 300mb wraz z wymianą przepustu typu PRAGMA średnicy 500mm długości 7mb wraz ze ściankami czołowymi - 300 x [0,50x(0,40+1,80)x0,70] = 231m3 f). Sołectwo Jarosławice - czyszczenie zbiornika wodnego o wymiarach 20 x 30mb z namułu do głębokości 1,50mb łącznie z plantowaniem skarp zbiornika o powierzchni 500m2 g). Sołectwo Kowalanka odnowienie rowu odwadniającego na odcinku 800mb wraz z rozplantowaniem urobku - 800 x [0,50x(0,40+1,80)x0,70] = 616m3 h). Sołectwo Zabłocie - karczowanie pni średnicy 40 – 50cm szt. 15 - karczowanie pni po krzewach na odcinku 100mb W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej tj. przedmiarem robót i opisem technicznym. Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Prace towarzyszące nie objęte opisem zamówienia i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia: a) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia b ) uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, c ) organizacja i zabezpieczenie placu budowy s ) wykonawca ma obowiązek zapewnienia obsługi geodezyjnej zapewniającej prawidłowe wykonanie robót zgodnie z zasadami wykonywania robót odwadniających. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres 1 roku.. UWAGA! Wykonawca obowiązany jest zapewnić kierowanie robotami budowlanymi przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności wodno melioracyjnej wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). Kserokopię w/w uprawnień należy dołączyć w dniu zawarcia umowy. |  |
| II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |  |
| Główny przedmiot | 45112100-6 Roboty związane z kopaniem rowów |

II.2) termin WYKONANIA

Termin wykonania zamówienia – 40 dni od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 1. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania III. 1.2) Wiedza i doświadczenie III.1.3) Potencjał techniczny III.1.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia III.1.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem odrzucenia oferty będzie brak wymaganego oświadczenia.

III.2) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

| IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia |  |
| --- | --- |
| Przetarg nieograniczony |  |

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

| IV.2.1) Kryteria oceny ofert |  |
| --- | --- |
| Cena |  |
| Kryteria 1. CENA | Znaczenie 100% (max 100 pkt) |

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolanow.pl

IV.3.2) Termin składania lub ofert: Data: 15/07/2011, godzina: 8:00 Miejsce: Urząd Gminy Wolanów, Sekretariat I p.; ul. Radomska 20; 26-625 Wolanów

IV.3.3) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.4) Informacje dodatkowe Wartość szacunkowa zamówienia nie przekraczają wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) nie ma obowiązku stosowania ustawy do przedmiotowego zamówienia. Niniejsze postępowanie zamawiający prowadzi z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający stosuje przepisy cyt. ustawy jedynie w zakresie przewidzianym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.