Znak: BGK.341/15/06					Wolanów, dnia 21.08.2006

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

# O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

„MALOWANIE POKRYĆ DACHOWYCH BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

W WOLANOWIE PRZY UL. KOLJOWEJ 17”

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wolanów

ul. Radomska 20

26-625 Wolanów

http://www.wolanow.pl

e-mail:inwestycje@wolanow.pl

godziny urzędowania: pon.- 8.00-16.00, wt.-pt. – 7.30 – 15.30

telefon: (0-48) 618-60-51

fax: (0-48) 618-79-41

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO. Zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 z pózn. zm.) Gmina Wolanów ogłasza przetarg nieograniczony na „ MALOWANIE  POKRYĆ DACHOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNKSZTAŁCACYCH W WOLANOWIE UL. KOLEJOWA 17”

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177

z 2004r. z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605 z dnia 24 maja 2006r.),

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 87 poz. 610 z dnia 24 maja 2006r.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Malowanie pokryć dachów budynków Zespołu Szkół w Wolanowie

przy ul. Kolejowej 17

Zakres robót

- Oczyszczenie powierzchni dachu z rdzy

- Zmatowienie powierzchni blachy trapezowej

- Odtłuszczenie powierzchni

- malowanie pokrycia z blachy trapezowej i falistej farba poliwinylową.

Szczegółowy zakres zamówienia określa  przedmiar robót .

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień: CPV-45442100-8

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówienia uzupełniającego.

### VI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

### VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia – do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

### VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnia następujące warunki:

a) spełniają wymogi art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp.

b) posiadają pozytywne i udokumentowane doświadczenie w wykonawstwie robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia ,

c) zatrudniają do wykonania przedmiotu zamówienia osoby z odpowiednimi kwalifikacjami

wymaganymi przy realizacji przedmiotu zamówienia,

d) zatrudniają do wykonania przedmiotu zamówienia kierownika robót legitymującego się minimum 5-letnim doświadczeniem, który należy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa i ma opłacone składki do końca 2006 roku.

e) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

e) polisę lub inny dokument ubezpieczenia  potwierdzającego ,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności gospodarczej.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków udziału w postępowaniu.

### IX. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Dokumenty wymagane:

Oferta, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ powinna zawierać następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 Prawo Zamówień Publicznych – wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia lub będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także

zakres wykonywanych przez nich czynności (dołączyć kserokopie uprawnień zawodowych),

e) zaświadczenie kierownika budowy o przynależności do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa i opłacaniu składek do końca 2006r,

f) Wykażą co najmniej dwóch  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych z wyłączenie robót drogowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

g) kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej,

h) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

Spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu będzie przedstawienie polisy na kwotę nie mniejszą niż 60. 000,00 zł

i) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków zawartych w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

UWAGA:

Dokumenty wymienione w pkt.IX.1 ppkt. b, c, d, g, k - mogą być kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałami przez osobę uprawniona do podpisywania oferty.

2. Dokumenty składane w przypadku oferty wspólnej

Oferta winna zawierać dokumenty wymienione w pkt. IX.1 ppkt b, c, d, dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty są składane wspólnie.

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. IX.1 ppkt b, c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,

że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

### X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

## WYKONAWCAMI

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców musza być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

Gmina Wolanów ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów, woj. mazowieckie

Faksem: (0-48) 618-79-41

Lub na adres e-mail: inwestycje@wolanow.pl

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikacje istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

2. Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień jest:

1. Bożena Cyrańska  tel. (0-48) 618-60-20 wew 38( w sprawie przedmiotu zamówienia)

e-mail: inwestycje@wolanow.pl

##### XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani oferta przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XIV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty

1.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.

1.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

1.3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedna ofertę.

1.4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

1.5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

1.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki oraz ich spis, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

1.7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawiera wszystkie informacje oraz dane.

1.8. Poprawki w ofercie musza być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

1.9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości

dekompletacji zawartości oferty.

2. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów (np. konsorcja, spółki cywilne), oferta musi spełniać następujące warunki:

2.1. wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

2.2. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.

2.3. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty.

2.4. Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i

płatności w imieniu każdego i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy załączyć oświadczenie.

2.5. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarna odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

3.1. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby zamawiającego:

Urząd Gminy w Wolanowie

ul. Radomska 20

26-625 Wolanów i oznakowana następująco: „Malowanie  pokryć dachowych budynków Zespołu Szkół w Wolanowie ul. Kolejowa 17 Nie otwierać przed terminem  2006.09.05 godz. 10.15

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać:

w siedzibie zamawiającego:

## Urząd Gminy w Wolanowie

ul. Radomska 20

26-625 Wolanów

pokój nr 7 (sekretariat) – I piętro

do dnia 05.09.2006 do godz. 10.00

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu na wniesienie protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wolanowie

ul. Radomska 20

26-625 Wolanów

pokój nr 8 (sala konferencyjna)

dnia 05.09.2006o godz. 10.15

3. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informacje o wysokości kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena ryczałtowa oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Ustalenie wysokości stawki podatku VAT należy do wykonawcy.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

3. Cena może być tylko jedna.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz przez cały okres realizacji zamówienia.

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty nie podlegającej odrzuceniu dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania).

Kryterium – cena ryczałtowa całego zamówienia wraz z podatkiem VAT

-  Waga - 90 %

Kryterium – Gwarancja

-   Waga – 10 %

Oferty będą  oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium cena. Oznacza to, że oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów możliwych do przyznania. Pozostałe oferty spełniające wymagania tego samego kryterium otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.

2. Zasady oceny kryterium

1.1 Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona na podstawie następujących wzorów

C min – najniższa spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

X(Ci) = Cmin/Ci

Iloczyn wskaźnika X(Ci) i maksymalnej ilości punktów (90) określi liczba punktów przeznaczonych za cenę oferty

P(Ci0) = X(Ci)x90 pkt

1.2 Ocena okresu gwarancji na przedmiot zamówienia – ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego na druku oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia – liczba punktów możliwych do uzyskania – 10 pkt.. Okres gwarancji  należy podawać w pełnych latach. W przypadku podania okresu  w miesiącach . Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy  niż będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy ( np. podanie okresu gwarancji 3 lata i 9 miesięcy będzie traktowane jako 3 pełne lata)

Ocena przedstawiona zostanie wg poniższego zestawienia

Oferent, który zaproponuje w swojej ofercie okres gwarancji:

2 lata  otrzyma  2 punkty P(Gi)

3 lata  otrzyma  5 punktów P (Gi)

4 lata  otrzyma  7 punktów P(Gi)

5 lat i więcej otrzyma 10 punktów P (Gi)

Ocena Oferty

P= P(Ci)+P(Gi)

Ilość punktów będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.

Opis punktacji: oferta z najniższą cena otrzyma max ilość punktów.

Pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru:

najniższa cena oferty x 100 =  100 pkt

cena badanej oferty

Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższa sumę punktów, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższa ilość punktów.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONEPRZEZ WYKONAWCE W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tą spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższa ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta  lub upłynie termin związania oferta.

## XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Z chwilą podpisania umowy wykonawca powinien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 Prawo Zamówień Publicznych w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto (po zaokrągleniu do 100 zł w górę) z przeznaczeniem 70 % na zabezpieczenie należytego wykonania umowy i 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Tryb wniesienia i zwolnienia ww. zabezpieczeń określony jest we wzorze umowy (zał. nr 3 do SIWZ).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione zgodnie z art.148 Prawo Zamówień Publicznych w następujących formach:

- pieniądzu (płatne przelewem na konto Zamawiającego),

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 z pózn. zm.).

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w:

- wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie

wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usuniecie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

XVIII. WARUNKI UMOWY

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższa liczbę punktów.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie.

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,

##### XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwila, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

XX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. na stronie internetowej: www.portal.uzp.gov.pl, w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: http://www.bip.wolanow.pl

Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

##### XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania maja prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego

postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu

postępowania) oraz stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1.zamawiajacy udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

2.zamawiajacy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

3.zamawiajacy wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

4.udostepnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego

urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny.

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

· wzór oferty wykonawcy - zał. nr 1,

· oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych -

zał. nr 2,

· projekt umowy - zał. nr 3.

· potencjał kadrowy – zał. nr 5.

· doświadczenie zawodowe – zał. nr 6,

Pieczątka oferenta          							Zał. nr 1 do SIWZ

nazwa, adres

OFERTA WYKONAWCY

Do

.................................................

.................................................

nazwa i adres Zamawiającego

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczonym na portalu UZP z

dnia 30 maja 2006 roku na realizacje zamówienia p.n. ” Malowanie pokryć dachowych na budynkach Zespołu Szkół w Wolanowie  w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunkówzamówienia:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu przetargu:

- za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto ............................... zł, (słownie zł

................. ) w tym podatek VAT ..........% co stanowi kwotę .............................. zł,

(słownie zł, ...........................................................................................................................).

2. Stawki kalkulacyjne za roboty dodatkowe, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji , których nie można było wcześniej przewidzieć, zaakceptowane uprzednio przez Zamawiającego rozliczane będą wg cen jednostkowych (stawek kalkulacyjnych) zawartych w kosztorysie ofertowym.

W przypadku braku cen jednostkowych nie wyższe jak średnie z ICCP ORGBUD z okresu przetargu.

3. Proponujemy termin realizacji przedmiotu przetargu:

rozpoczęcie – ...................................

zakończenie - .................. (nieprzekraczalny termin................)

4. Termin rękojmi za wady wynosi …….m- cy licząc od daty odbioru końcowego (nie mniej niż 36 m-cy).

5. Udzielamy ………… m-cy gwarancji na zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty odbioru końcowego.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem budowlanym, specyfikacja istotnych warunków zamówienia a także z innymi dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że dokonaliśmy wizji lokalnej placu budowy.

7. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami za wyjątkiem robót podanych w punkcie 8 oferty.

8. Następujące roboty zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom (rodzaj, ilość, ofertowe wartości robót oraz adres i nazwa podwykonawcy – bądź wpisać „samodzielnie”) wobec których zobowiązujemy się do terminowego regulowania należności za wykonane prace.

..............................................................................................................................................

9. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

10. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie.

11. W przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości robót brutto (zaokrąglone do 100 zł w górę) tj. .....................złotych, (słownie....................................................................................... ..zł)

w formie: ..

.................

.................

Integralna część niniejszej oferty stanowią załączniki:

1. ..

2. ..

3. ..

...................................

Miejscowość, data 						( pieczątka i podpis

oferenta lub upoważnionych osób)

#### Zał. nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

Art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Malowanie pokryć dachowych na budynkach Zespołu Szkół w Wolanowie przy ul. Kolejowej nr 17.

Ja (imię i nazwisko) ...........................................................................................................

zamieszkały ..................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ...................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ...................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu,

6. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacja istotnych warunków

zamówienia oraz dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (a w tym z projektem umowy) i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

(miejsce i data) 					(podpisano – upoważniony przedstawiciel)

zał. nr 3 do SIWZ

UMOWA Nr  /2006BC UMOWA Nr  ………/BC

Zawarta w dniu  ……………………………..r. w Wolanowie pomiędzy:

Urzędem Gminy z siedzibą w Wolanowie ul. Radomska 20  reprezentowaną  przez:

Wójta Gminy w imieniu, której działają:

1. Wójt Gminy – …………………………….

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –  ……………………………………..

zwanym „ Zamawiającym”

a  ……………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………

2…………………………………………………………….

zwaną „Wykonawcą, którą reprezentuje:

§ 1.

##### PODSTAWA ZAWARCIA

Na podstawie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  na portalu p u z p, stronie internetowej www. wolanow .pl  z dnia 22.08.2006  Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do realizacji : malowanie pokryć dachowych na budynkach Zespołu  Szkół  w Wolanowie przy ul. Kolejowej nr 17  w terminie  60 dni od daty podpisania umowy.

§ 2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Malowanie pokrycia dachowego na budynkach Zespołu Szkół w Wolanowie przy ul. Kolejowej nr 17.

Zakres  robót obejmuje:

-  Oczyszczenie powierzchni dachu z rdzy

-   Zmatowienie powierzchni blachy trapezowej

-  Odtłuszczenie powierzchni

-    Malowanie pokrycia z blachy trapezowej i falistej farbą poliwinylową.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień  CPV: 45442100-8

4. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również, wszelkie roboty – prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace wynikające ze specyfikacji technicznej .

uzyskanie stosownych decyzji wraz z opłatami za realizację robót w pobliżu urządzeń wymagających tych decyzji – spełnienie zaleceń zawartych w warunkach technicznych wydanych przez jednostki dysponujące sieciami uzbrojenia.

Organizacja i zabezpieczenie placu budowy oraz innych kolidujących w zrealizowanym zamówieniem obiektów

Wszelkie prace przygotowawcze i porządkowe nie ujęte w ramach kosztorysowych;

Uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

ograniczenia lub zwiększenia ilości i rodzajów robót wykonanych w kosztorysie

ofertowym .

5.  Prace na obiekcie należy wykonać zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru i przyjętą ofertą.

6.  W sprawach nieuregulowanych w podanych w pkt. 5 dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa budowlanego, dozoru technicznego oraz sztuki inżynierskiej.

§ 3

TERMINY REALIZACJI

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie:  60 dni od daty podpisania umowy.

§ 4

###### WYNAGRODZENIA:

1. Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy łącznie z wszystkimi pracami towarzyszącymi ustala się zgodnie z przeprowadzonym przetargiem  w formie kwoty ryczałtowej

Wynagrodzenie za całość robót; kwota brutto: ……………………..

(słownie. ……………………………………………………………….),

kwota netto: ………………………………….. zł,

(słownie: ………………………………………………………………………..zł)

2.Ceny w załączniku Nr 1 i niniejszej umowie zostają ustalone na okres realizacji umowy

i nie będą podlegać żadnym zmianom.

3. Strony  dopuszczają możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści  oferty, na podstawie , której dokonano wyboru WYKONAWCY, w przypadku gdy konieczność wprowadzania  takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidywać w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 5

ZASADY ROZLICZANIA I FAKTUROWANIA:

1.   Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi według procentowego zaawansowania robót do wysokości   80% kwoty ryczałtowej, za wykonany i odebrany przez inspektora nadzoru zakres robót. Ostatecznego rozliczenia zadania należy dokonać w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego.

2.   Faktury częściowe i końcowa będą wystawiane na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

3.  Termin płatności faktur częściowej ustala się  20 dni od daty wpływu faktur do Zamawiającego.

- Wszystkie płatności będą dokonywane w drodze przelewu bankowego.

§ 6

DO OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO NALEŻY:

1.   Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy w  ciągu 3 dni po podpisania umowy.

2.   Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w sposób gwarantujący ciągłość realizacji przedmiotu umowy.

3.   Odebranie robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty ich

zgłoszenia.

4   Dokonywanie odbiorów częściowych wykonanego zakresu umowy oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 11.

5.   Zapłata faktur na zasadach określonych w § 5.

§ 7

1.   Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem

uprawnienia do wykonania zleconych robót.

2.   Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych wynikających z błędnego lub niedostatecznego zapoznania się z uproszczoną dokumentacją techniczną i przedmiarem robót oraz oceną własną dokonaną w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną obiektu.

3.   Zlecenie przez Wykonawcę części robót podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8.

KONTROLA POSTĘPU I JAKOŚCI ROBÓT:

- Inspektor nadzoru kontroluje przebieg realizacji robót. W razie stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową ma prawo wystawić stosowne warunki dla inwestora łącznie z wnioskiem o odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy ze skutkami przewidzianymi z tego tytułu.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia robót zanikających lub robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty wpisu.

- O wykrytych wadach w robotach inspektor nadzoru zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę. Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych w późniejszym terminie.

4. Wykryte wady winne być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte przed upływem terminu usunięcia wad.

- Inspektor nadzoru potwierdza usunięcie wad.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym  przez Inspektora Nadzoru wówczas zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie 14 dni wcześniej.

- Wszystkie materiały i jakości robót muszą być dostosowane do wymagań uproszczonej dokumentacji technicznej i Inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami i poddane takim testom na placu budowy lub miejscu wyprodukowania jakich będzie wymagał Inspektor nadzoru. Wszelkie próbki, atesty dostarcza Wykonawca na własny koszt.

§ 9

Obowiązki inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego będzie pełnił – …………………….

Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił -  ………………………

§ 10

OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

1.   Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wymogami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa.

- Zabezpieczenie we własnym zakresie i na swój koszt kompletu materiałów dobrej jakości. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy „ Prawo budowlane ”.

- Wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt prac towarzyszących opisanych w §2 ust. 3

- Wykonawca będzie gospodarzem przekazanego protokolarnie terenu budowy ( art. 652 KC) od daty jego przejęcia do czasu oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Zabezpieczenie terenu robót w czasie użytkowania obiektu przed dostępem osób niepowołanych.

- Zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów Wykonawcy przed kradzieżą i zniszczeniem.

- Przeprowadzenie wymaganych przepisami i normami prób i badań materiałów, wyrobów oraz dostarczenie odpowiednich protokołów i atestów.

- Zawiadomienie Zamawiającego o terminach wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez inspektora nadzoru tj. nie mniej niż 3 dni.

- Stała współpraca z Zamawiającym w okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Organizacja i zabezpieczenie placu budowy, przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.., utrzymanie w należytej czystości nawierzchni jezdni w ulicach dla ruchu publicznego.

- Usunięcie na własny koszt wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Zgłoszenie do odbioru wykonanego zakresu przedmiotu umowy.

- Całkowite rozliczenie przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu.

§11

1. WYKONAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ I POKRYWA KOSZTY ZA:

  - uszkodzenie instalacji naniesionych na uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót;

  - uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym z przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót;

  - szkody i zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,

  - szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami budowlano- montażowymi i przepisami BHP.

2. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach- obiektach na skutek zdarzeń losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca naprawia na własny koszt.

§12

1. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego w następujących formach:

a) pieniądzu……..% wynagrodzenia umownego ( w zaokrągleniu do 100 zł ) ( słownie:  ………………………………………………..).*

Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 a będzie zdeponowane na wyodrębnionym koncie bankowym w ………………………………………

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej …………………% wynagrodzenia umownego.*

c) gwarancjach bankowych………….% wynagrodzenia umownego

d) gwarancjach ubezpieczeniowych………% wynagrodzenia umownego*

e) poręczeniach udzielonych przez  podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości……% wynagrodzenia umownego*

* niepotrzebne skreślić

2. Strony uzgadniają ,że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj…………… zł jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. ………………. stanowi gwarancje zgodnego z umową wykonania robót.

3. W przypadku należytego wykonania umowy 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy, natomiast pozostała część zabezpieczenie w wysokości 30 % zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

4. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni.

§13

ZASADY ODBIORU I PRZEKAZYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem odbioru końcowego będą kompleksowo wykonane roboty określone w §2.

2. Czynności odbiorowe będą realizowane w następujących terminach:

- min. 3 dni przed umownym terminem zakończenia przedmiotu umowy tj. do dnia ……………..2006r. Kierownik Budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru oraz przedkłada do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru dokumenty odbiorowe.

W skład dokumentów odbiorowych wchodzą:

-  certyfikaty lub deklaracje zgodności do stosowania na rynku polskim wszystkich

zabudowanych  materiałów;

*  Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu  prawidłowości dokumentów odbiorowych (max 3 dni

daty   zgłoszenia przez Wykonawcę ) Inspektor Nadzoru zgłasza Zamawiającemu gotowość zadania do odbioru.

*  Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru Gotowości do odbioru .

3.   Z części odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia

poczynione w toku odbioru.

- Protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę stanowi podstawę do realizacji należnego wynagrodzenia.

§14

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.   Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2.    Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem na okres  …………………………….

miesięcy od dnia potwierdzenia protokółu końcowego.

3.   Okres rękojmi wynosi  36 miesięcy i płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji.

4.   W okresie trwania gwarancji i rękojmi przeglądy gwarancyjne będą się odbywać w następujących terminach:

-     na każde żądanie zamawiającego w przypadkach stwierdzenia wad i usterek przez służby Zamawiającego lub użytkownika obiektu.

-     na jeden miesiąc przed zakończeniem rękojmi.

W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca robót.

§15

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1.      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/  za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

b/  w przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć a umożliwiających eksploatację obiektu zamawiający powinien należne wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 5 % wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 ;

c/  za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowania obiektu Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia a zamawiający naliczy wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia danego elementu roboty posiadającego wady, określonego w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Poza wymienionymi karami Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt ;

d/  za zwłokę w usunięciu wad dających się usunąć a stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji w wartości 0,2 5 wartości brutto umowy określonej w §  4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia ustalonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 .

- W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 .

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za zwłokę w przekazaniu terenu budowy z winy zamawiającego w wartości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1.

- Jeżeli kary nie pokrywają poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy.

Odstąpienie od umowy w przypadku ,o którym mowa w ust. 1 można nastąpić w terminie

jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. W takim przypadku

Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy

potwierdzonej protokolarnie przez obie strony.

Cesja wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich, może nastąpić jedynie za

zgodą Zamawiającego.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na

piśmie pod rygorem nieważności.

Niedopuszczalne są  takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzanie do umowy takich

postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby

zamienić treść oferty Wykonawcy.

w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle postanowień niniejszej umowy, rozstrzygać będzie

sąd właściwy  dla siedziby Zamawiającego.

Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każde

ze stron.

Wykaz załączników:

- oferta Wykonawcy- zał nr 1

- Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia – zał nr 2

- zawiadomienie o wyborze oferty – zał nr 3

ZAMAWIAJĄCY:                                             WYKONAWCA:

...............................................							Zał. nr 4 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Przetarg na: „Malowanie pokryć dachowych na budynkach Zespołu Szkół

w Wolanowie”.

Potencjał kadrowy

Wykaz wszystkich osób, które będą wykonywać zamówienie oraz wszystkich ewentualnych podwykonawców.

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie i uprawnienia | Funkcja | Staż pracy ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podwykonawcy |  |  |  |  |

Kierownik budowy: Pan/ Pani ...................................................................................(wpisać dane osobowe) wskazany(a) jest do pełnienia funkcji kierownika budowy na zadaniu będącym przedmiotem zamówienia i posiada wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika nr........................................wydane przez..................................i posiada doświadczenie zawodowe ...................................lat .

Pan/Pani ........................................................................... należy do (podać właściwą Izbę Samorządu

Zawodowego).................................................................

Miejscowość i data: ………………………………            	Podpisano: ……………

(upoważniony przedstawiciel)

Zał. nr 6 do SIWZ

..............................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Przetarg na: „Malowanie pokryć dachowych na budynkach Zespołu Szkół w Wolanowie przy ul. Kolejowej nr 17”.

Doświadczenie Zawodowe

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i

wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

| Lp. | Nazwa obiektu (zadania) | Czas realizacji początek zakończenie |  | Zakres robót (krótka charakterystyka) | Wartość robót | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Miejscowość i data: ……………………             	 Podpisano:…………………………

(upoważniony przedstawiciel)