Przedmiar robót

przebudowa drogi gminnej

w m. Kolonia Wolanów

# GM. WOLANÓW

| Lp. | Obliczenie ilości robót i lokalizacja | Jednostka | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 1 | - Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych. od km 0+000 do km 0+644 - Roboty ziemne: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w pobocza drogi. W/g tabeli robót ziemnych. J. w. lecz z rozrzuceniem ziemi poza rowem. W/g tabeli robót ziemnych. Roboty ziemne z transportem w obrębie budowy z wbudowaniem w nasyp. W/g tabeli robót ziemnych 187 – 155 = Formowanie poboczy ziemnych wraz z zagęszczeniem od km 0+000 do km 0+644 w/g tabeli robót ziemnych. - Podbudowa: Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża w formę koryta do projektowanych spadków. od km 0+000 do km 0+644 644 x 4.14 = 2 | km m3 m3 m3 m3 m2 3 | 0,644 155 98 32 187 2666 4 |
| 7 8 9 10 11 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o ciągłym uziarnieniu. Warstwa grubości 15 cm. od km 0+000 do km 0+644 644 x 4.14 = Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową. od km 0+000 do km 0+644 644 x 4.14 = - Nawierzchnia: Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 w ilości 125 kG/ m2. od km 0+000 do km 0+644 644 x 4.0 = V. Pobocza: Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10 na szerokości 0,50 po obu stronach nawierzchni przy krawędzi warstwą grubości 10 cm. od km 0+000 do km 0+644 644 x 0,50 x 2 = VI. Oznakowanie: Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem w gruncie na głębokość 1.0 m. W/g planu sytuacyjnego. A –1 – A – 2 – E – 17a – E – 18a – D – 42 – D – 43 – | m2 m2 m2 m2 szt | 2666 2666 2576 644 1 1 1 1 1 1 |