Załącznik nr 13

##### U M O W A Nr MP/……/2009

zawarta w dniu ………………….. r. w Wolanowie pomiędzy Gmina Wolanów, ul. Radomska 20,

26-625 Wolanów, zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM", reprezentowanym przez:

1. Adam Gibała  - Wójta Gminy

przy kontrasygnacie

2. Leokadii Gwizd - Skarbnika Gminy

a  ……………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez

……………………………………………………………..

zwanym dalej "WYKONAWCĄ".

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „……………………………………………………………………………………………………………………………………….”.

- Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót, specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót oraz kosztorys ofertowy wykonawcy.

§ 2

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia ……………………r.

- Przekroczenie przez Wykonawcę wyżej ustalonego terminu Zamawiający będzie uważać za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i z tego tytułu zostaną naliczone kary umowne.

§ 3

Integralną częścią umowy jest Oferta Wykonawcy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy,

który zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy i

zaakceptowany przez Zamawiającego.

§ 4

Zamawiający przekaże plac budowy oraz niezbędną do wykonania zadania dokumentację

techniczną w dniu podpisania umowy.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w  kwocie ………………………………………………. brutto (słownie zł: ……………………………………………………….). Zawarta w wynagrodzeniu stawka VAT określona została przez Wykonawcę, który ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zastosowania stawki niezgodnej z przepisami ustawy o VAT.

- Kwota, jaka została podana w pkt 1 jest kwotą, za jaką Wykonawca zrealizuje zamówienie. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy pomniejszone lub powiększone zostanie o kwotę wynikającą ze zmienionego zakresu i wyliczoną na podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego.

- Wynagrodzenie określone w pkt 1 jest wiążące dla Zamawiającego, jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją i przedmiarami robót.

- Fakturowanie robót będzie następowało po zakończeniu i odbiorze elementu robót podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

- Nie będą udzielane zaliczki na wykonanie robót.

- Podstawą do wykonania robót dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności wykonania tych robót z uzasadnieniem potrzeby ich wykonania.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest bezusterkowy odbiór końcowy.

- Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosić będzie 30 dni, licząc od dnia wpływu faktury do dnia polecenia przelewu w BS RZ O/Wolanów

- Zamawiający oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi na opłacenie objętych niniejszą umową robót, a należność regulować będzie z konta w Banku Spółdzielczym Rzemiosła O/Wolanów.

§ 6

Przed odbiorem końcowym Wykonawca uporządkuje teren robót (plac budowy) oraz teren

bezpośrednio do niego przyległy.

§ 7

1. Funkcję Kierownika budowy będzie pełnił: ……………………………………..

2. Zamawiający wyznacza na Inspektora Nadzoru: ……………………………………….

§ 8

- Inspektor Nadzoru jest upoważniony, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją projektową wykonania przedmiotu umowy, wydać polecenie dokonania takich zmian ilości i rodzaju robót ( lub ich odpowiednich części ), które uzna za niezbędne, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokółu konieczności. Protokół konieczności winien zawierać uzasadnienie potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz ich koszt wyliczony w oparciu o kosztorys sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

- Wykonawca nie może przystąpić do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych bez pisemnego zezwolenia ich wykonania przez Zamawiającego. Za takie zezwolenie uważa się zatwierdzenie przez Zamawiającego protokółu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej umowy.

- Koszt robót dodatkowych lub zamiennych zostanie wliczony na podstawie składników cenotwórczych podanych w ofercie.

- Roboty zanikające, oraz ulegające zakryciu muszą być odebrane przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

- Zakończenie wszystkich robót i gotowość do odbioru końcowego kierownik budowy zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego oddzielnym pismem o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający powołuje komisję końcowego odbioru robót w ciągu 14 dni od daty wpływu zawiadomienia i rozpoczyna czynności odbioru.

- W dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako dzień rozpoczęcia czynności odbiorowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - protokoły odbioru elementów podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

  - dziennik budowy,

  - atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały,

  - oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z ofertą i specyfikacją techniczną warunków i odbioru robót, uporządkowaniu placu budowy oraz, że teren po wykonaniu robót został doprowadzony do stanu pierwotnego, Brak któregokolwiek z w/w dokumentów lub oświadczeń będzie równoznaczny z nie przystąpieniem Zamawiającego do odbioru końcowego.

- Dokumenty określone w § 8 pkt 7 p.pkt.: „a” i „c” Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 2 egzemplarzach, a pozostałe w 1 egz.

§ 9

- Wykonawca odpowiedzialny jest za:

  - Zorganizowanie terenu robót (placu budowy) oraz utrzymanie go w należytym porządku.

  - Utrzymanie w należytym porządku dróg, po których będzie przewoził materiały na teren robót (budowy) i odwoził materiały z rozbiórek.

  - Oznakowanie terenu robót (placu budowy) i zabezpieczenie bezpiecznych przejść dla pieszych i ruchu drogowego,

  - Szkody wynikłe podczas realizacji niniejszej umowy, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim.

  - Za bezpieczeństwo osób postronnych oraz w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy wykonywaniu robót objętych umową zobowiązany jest utrzymać publiczne drogi i ciągi piesze we właściwym stanie technicznym zabezpieczając odpowiednio teren budowy.

- Wykonawca robót, przed przystąpieniem do realizacji zadania, ma obowiązek powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego w rejonie wykonywanych robót oraz właściwego zarządcę pasa drogowego, o czym powiadomi pisemnie Zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca oświadcza, że pokryje wszelkie szkody wynikłe podczas wykonywania niniejszej umowy.

- Jeżeli Wykonawca wyrządzi szkody podczas wykonywania niniejszej umowy i nie usunie ich w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający zleci wykonanie omawianych prac innemu wykonawcy lub wypłaci odszkodowanie z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, jeżeli koszty usunięcia szkód przekroczą wartość zabezpieczenia, to Zamawiający pozostałymi kosztami obciąży Wykonawcę.

§ 11

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:

- Zabezpieczenia we własnym zakresie dostawy energii elektrycznej i wody.

- Usuwania na bieżąco wszelkich zbędnych urządzeń, materiałów, odpadów i śmieci oraz urządzeń prowizorycznych.

§ 12

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego wad, Zamawiający ma prawo do:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmowy odbioru do czasu usunięcia wad.

  - jeżeli wady uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstąpienia od umowy lub może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 13

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w sposób następujący:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, a naliczone kary będą potrącone z faktury końcowej.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następującego po dniu wyznaczonym jako termin usunięcia wad, a naliczone kary będą potrącone z faktury końcowej.

  - w okresie rękojmi – w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następującego po dniu wyznaczonym jako termin usunięcia wad.

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego. Za odstąpienie od umowy uważa się nie przystąpienie do robót przez okres 14-tu dni od dnia przekazania terenu robót (placu budowy) lub przerwanie ich na okres dłuższy niż 14 dni.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

    - za zwłokę w przekazaniu placu budowy – w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

- Dla pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, przez Wykonawcę zostało wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy formie …………………………….., zwane dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości …………………………………………….zł (słownie zł: …………………………………………………..), co stanowi 10 % ceny całkowitej za realizację zadania podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone po ostatecznym odbiorze wykonanych robót w sposób następujący:

  - 70 % ustalonej kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu). W przypadku stwierdzenia usterek podczas wykonywania czynności odbiorowych, zwrot 70% kwoty określonej w pkt. 1 niniejszego paragrafu nastąpi po usunięciu usterek. Termin zakończenia robót zostanie wówczas liczony od dnia zgłoszenia usunięcia usterek,

  - 30 % ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu kwoty zostanie zatrzymane jako zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji, który wynosi 36 miesięcy, po uprzednim przeglądzie przed upływem 36 miesięcy i stwierdzeniu, że omawiany obiekt nie posiada wad i usterek. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu jego zwrot nastąpi wraz z należnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

  - jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego Zamawiający stwierdzi wady lub usterki, Wykonawca robót usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Po tym terminie Zamawiający zleci wykonanie prac związanych z usunięciem wad i usterek innemu wykonawcy a koszty pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Natomiast, jeżeli koszty usunięcia szkody lub usterek przekroczą wartość zabezpieczenia to Zamawiający pozostałymi kosztami obciąży Wykonawcę robót.

§ 15

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całej umowy lub części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia, oraz:

  - zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

  - zgłosi do odbioru wykonane roboty stanowiące zakończony element, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpił o z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający.

§ 16

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji w ilości 36-ciu miesięcy od daty odbioru końcowego.

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych i  kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 									WYKONAWCA: